**Planificación de Implementación Dattex Plus**

**Objetivos**

Realizar una instalación del sistema, de manera que quede totalmente funcional y se empiece a utilizar a partir del momento de finalización de instalación

**Recursos:**

**Proporcionados por el equipo de desarrollo**

* Tiempo Estimado: 1 día (8 horas de trabajo)
* Número de Implementadores: 1 miembro

**Proporcionados por la empresa de textiles**

*Hardware*

* Desktop Dell Inspiron i570-9114BK
* Monitor LCD S2031
* Impresora HP Deskjet 1000

*Software*

* Windows 7 Professional

Uno de nuestros miembros se desplazará hacia el almacén ubicado en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; para configurar e instalar todas las herramientas y librerías necesarias para la ejecución correcta del sistema DATTEX. La implementación del sistema no afectará de ninguna manera con las actividades de la empresa, pues esta no tiene implementado ningún sistema informático, por lo tanto el horario puede ser elegido de nuestra parte.

**Tabla.** *Estimación de tiempos de implementación*

|  |  |
| --- | --- |
| Tiempo (Horas) | Actividad |
| 1 | Limpieza de Maquina |
| 0.5 | Instalación del Sistema Operativo |
| 0.5 | Revisión de funcionamiento |
| 1 | Instalación de .NET |
| 1.5 | Instalación de SQL Server |
| 0.5 | Instalación de Base de Datos |
| 0.5 | Instalación de Crystal Reports 13 |
| 0.5 | Instalación de Dattex Plus |
| 2 | Pruebas de funcionamiento de aplicación |
| 7 horas | TOTAL |

La instalación de la Base de Datos incluye la ejecución del script que contiene el código para generarla, también la configuración de la conexión entre la aplicación y la Base de Datos (Cadena de Conexión)

Las pruebas de funcionamiento de la aplicación consisten básicamente en ingreso de primeros datos a la Base de Datos, y probar el correcto funcionamiento de las herramientas instaladas.